Roadmap de los 6 hitos

| Hito | Qué construimos | Criterio para pasar al siguiente |
| --- | --- | --- |
| 1. Critical Function Prototype (CFP) | Un formulario mínimo con la estructura de la Hoja de incidente, botones de Llegada (hora y ubicación) y Regreso, foto y un cronómetro de tiempo activo, para validar si el parte se puede capturar rápido desde el celular. | En las pruebas, la mediana del tiempo activo para los campos mínimos y 1 foto es de 60 s o menos. |
| 2. Dark Horse | Sesión de 20 minutos de ideas radicales sin restricciones. Salieron 7 ideas, entre ellas el parte desde WhatsApp y el parte multijugador. | Hay una idea elegida y justificada que se puede combinar con el CFP: el parte multijugador. |
| 3. Funky Prototype | Tres teléfonos en una sola página comparten un parte: el jefe lo crea, los demás se unen, cada quien llena su parte y se ve en qué sección y campo está cada uno. | Al mostrarlo, el flujo completo (crear, unirse, repartir y enviar) se entiende sin explicarlo. |
| 4. Functional Prototype | La sincronización real entre celulares con un servidor, sobre el stack del prototipo funcional (Node, Express y MySQL). Permisos por turno, estación y división, y manejo de dos personas escribiendo en el mismo campo. | Tres celulares distintos llenan un parte real al mismo tiempo, sin perder datos, y respetando quién puede revisar y enviar. |
| 5. X-is-finished Prototype | La Hoja de incidente terminada de verdad: captura multijugador, firma con credencial, envío a la Dirección y copia de respaldo para la estación. | Un turno real la usa en lugar del papel, y lo que costó terminarla sirve para estimar el esfuerzo de los otros documentos. |
| 6. Final Prototype | Todos los documentos del turno (hoja de incidente, lista de asistencia, notas y revisión mecánica), la vista de la Dirección y el archivo con resguardo de 10 años. | Validado con el personal de las estaciones y listo para producción. |